蕉岭县人民政府关于2023年度县级预算

内部资料

注意保存

执行和其他财政收支的审计工作报告

2024年9月29日在蕉岭县第十六届

人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

蕉岭县审计局党组书记 局长 王良文

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况，请审议。

根据审计法规定和县委审计委员会批准的审计计划，县审计局依法审计了2023年度县级预算执行、决算草案和其他财政收支情况。审计结果表明，在县委、县政府的正确领导下，全县各镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，凝心聚力、真抓实干，切实把“百千万工程”作为推进县域经济社会高质量发展的“头号工程”，全力抓融湾、拼产业、强县域、促镇村，实现“百千万工程”良好开局、走在前列。

——坚持高位推进头号工程，城乡融合发展更加协调。统筹县的优势、镇的特色、村的资源，以头号工程、头号力度，深入实施“百千万工程”，蕉岭县入选全省“百千万工程”首批典型县，1镇6村入选典型镇村，在2023年度广东省实施“百千万工程”考核中被评为进位类县（市）“优秀”等次。县城基础设施和美丽圩镇“七个一”建设扎实推进，建设6个小城镇品质提升项目，新建成美丽宜居村23个。

——坚持制造业当家，实体经济根基更加坚实。全力打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口，广福园区列入省级承接产业有序转移主平台，投入超14亿元推进广福、蕉华两大产业园区建设，蕉华园区智慧产业平台项目动工建设，省级高新区创建工作扎实开展。坚持实体经济为本、制造业当家，做大做强绿色建材、大健康等根植性产业，推动县域经济高质量发展。全县全年新增“四上”企业46家，无“四上”企业镇清零。

——坚持统筹发展社会事业，促进民生福祉更加殷实。全面完成十件民生实事，强化纾困稳岗政策落实，新增城镇就业1500多人，低保、孤儿、残疾人、特困人员补贴提标扩面。省级基础教育高质量发展实验区创建稳步推进，蕉岭中学桂岭校区建成启用，新增初中学位1500多个。紧密型县域医共体建设扎实推进，县中医医院慢性病管理中心投入运营，县疾控中心迁建项目基本完工。社会治理有力有效，“六事”治理模式全面推广，“定分止争客家围屋工作法”获评全国新时代“枫桥经验”先进典型，社会各项事业取得新进展。

——坚持贯通协同落实整改，审计成效更加显著。强化与人大、纪检监察、巡察等监督贯通协同，坚持一体推进揭示问题与审计整改，推动提升审计效能。《关于2022年度蕉岭县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的161个问题已完成整改148个，整改率为91.93%，比上年提高5.83个百分点，未完成整改的问题均制定了整改措施和计划。通过整改，上缴和追收各类财政资金2,061.36万元、清理长期挂账资金33,053.04万元、促进资金拨付到位20,729.02万元、调账处理5,845.43万元、挽回损失96.81万元，促进项目建设47项，推动建章立制19项。2022年审计查出突出问题整改工作成效明显，整改质量稳步提升。

一、县级财政管理及决算草案审计情况

组织实施了2023年度县级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计，重点对预算编制执行、财政资金管理、财政风险防范、政府债务管理等方面进行了审计。2023年县级一般公共预算总收入33.68亿元，总支出28.86亿元；政府性基金预算总收入17.95亿元，总支出17.26亿元；国有资本经营预算总收入0.07亿元，总支出0.08亿元；社会保险基金预算总收入2.65亿元、总支出2.74亿元。2023年我县地方政府性债务年初余额33.91亿元，当年增加15.80亿元，当年通过再融资债券偿还到期地方政府债券本金1.51亿元，年末余额48.20亿元，债务余额控制在限额内，政府债务风险总体可控。

审计结果表明，县财政局和有关单位积极应对财政收支矛盾压力，统筹财力促发展、保稳定、惠民生，做好“三保”、“百千万工程”、产业园区建设等重点领域和重点工作，为全力打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口和促进县域高质量发展提供资金保障，财政预算执行总体平稳。审计发现的主要问题是：

（一）预算编制执行方面。一是未及时下达上级转移支付资金24,554.20万元。二是部分项目预算执行率较低，至2023年12月底全县共有348个项目执行率低于30%，涉及指标金额29,842.33万元。三是部分项目预算指标因项目未实施、项目结算价一直未确定等原因连续多年结转未使用，涉及7个单位15笔资金合计514.84万元。

（二）财政资金管理方面。一是未及时足额收取土地出让价款和收缴殡葬收入合计298.66万元。二是未及时将非税收入2,109.90万元缴入国库。三是未按规定计提国有土地收益基金344.73万元。四是暂付性挂账31,670.44万元超过5年未及时清理，且当年新增无预算支出挂账21,626.60万元。五是超范围使用老区苏区发展专项奖补资金426.62万元。六是部分“百千万工程”项目因未能开工建设或推进缓慢，资金未能及时发挥效益，涉及金额829万元。七是县财政局社会保障基金专户结存资金9.19万元未及时清理。

（三）债券资金管理方面。一是将非项目自身的经营收益作为项目收入申报专项债券资金，涉及项目金额3,800万元。二是部分专项债券资金用于支付以前年度项目，涉及金额609.58万元。

二、部门预算执行及其他财政财务收支审计情况

组织对县财政局、县水务局、县林业局、县统计局、县退役军人事务中心5个预算单位2023年度预算执行情况进行审计，组织对县公房中心、县公路事务中心、县镇平中学、县民政局、县教育局、县国有长潭库区林场6个单位进行经济责任审计，并对相关下属单位和相关事项进行了延伸。审计结果表明，有关单位基本能执行预算法及相关法律法规，财务管理总体良好。审计发现的主要问题是：

（一）部门预算编制执行方面。一是预算执行率低，有3个单位18个项目由于预算编制和执行统筹协调不到位，预算执行率低于50%，涉及金额1,317.99万‬元。二是预算编制不够细化，有2个单位编制年度预算时未单独编列会议费或培训费。

（二）财政财务收支管理方面。一是非税收入管理不规范，有4个单位未及时上缴非税收入合计9.27万元。二是未严格执行政府采购规定，有5个单位部分服务项目、修缮工程合计136.53万元未实行政府采购。三是资金管理不规范，有3个单位结余资金合计166.49万元未交回财政统筹使用；3个单位存在未经调整改变一般债券用途、扩大支出范围向无预算缴拨关系单位及个人拨付资金等问题，金额合计73.68万元。四是账户管理不规范，有2个单位违规将财政资金从零余额账户向单位实有资金账户划转、归垫申请手续不规范合计548.52万元；有2个单位未按规定使用公务卡结算合计24.75万元。五是支出管理不规范，有3个单位存在未取得正式发票入账、支出审批手续不齐备等问题，金额合计1,423.03万元；4个单位存在多计工程造价、未收回社会救助专职人员阶段性减免和减征的社保费用等问题，金额合计24.66万元。

（三）国有资产管理方面。一是6个单位少记漏记办公设备、办公家具、杂间车库等资产合计140.61万元。二是6个单位存在资产管理混乱、账实不符、出租出借未履行审批程序、未组织清查盘点等问题。三是1个单位殡葬用品管理不到位，存在库存物品数量不清、出入库登记不规范、未定期清查盘点等问题。四是1个单位对闲置校园校舍管理不到位，存在应收未收校舍租金、失管失修等问题。

（四）工程项目管理方面。一是1个单位多付施工图技术审查费1.62万元。二是2个单位未按规定收取履约保证金556.21万元。三是6个单位工程项目存在未办理施工许可证和建设工程规划许可证、未办理质量监督手续、招标文件设置不合规不合理条件排斥潜在投标人等问题，部分项目招标方式形同虚设，既未起到择优选择的作用，也未起到节省财政资金的实际效果。四是有1个单位存在履约保证金和工期等合同主要条款与邀标文件内容不一致、部分工程施工图勘察设计和可行性报告编制等技术服务项目未在中介超市选取中介服务机构的问题。

（五）内部控制方面。一是有6个单位内控管理不到位，存在未建立健全单位关键环节内控制度、内控制度照搬照抄形同虚设、食堂食材出入库管理混乱、以职工个人名义开设账户存放单位餐费、出纳1人保管收付款项所需全部印章等问题。二是有4个单位合同管理不规范，存在购销合同形同虚设、合同主要条款约定不明确不严谨、合同约定的租金和管理费金额与实际收取不符，合同到期未重新签订等问题。三是2个单位对下属单位业务监管和指导不到位，下属单位存在多付费用、未足额收取管理费用、支出审核把关不严等问题。

三、重点民生项目和专项资金审计情况

组织对蕉岭县蕉城镇卫生院2020至2022年度财政财务收支情况、蕉岭县“数字政府”改革情况进行了审计，对蕉岭县2022至2023年妇幼保健院运行管理情况进行了审计调查。审计发现的主要问题是：

（一）蕉城镇卫生院2020至2022年度财政财务收支情况审计

一是应收未收二类疫苗预防接种服务费1.33万元。二是结转结余资金50.40万元未交回县财政统筹使用。三是药品盘盈盘亏会计核算不规范。四是单位内部控制制度不够完善，未制订重大经济事项集体决策制度，未建立药品耗材领用管理、合同业务管理等单位内部重要业务管理制度。五是未对村卫生站实施基本药物制度考核。

（二）蕉岭县“数字政府”改革情况审计

一是未按合同约定支付项目款5.60万元。二是梅州市24小时智能商事登记平台建设采购项目中标后未在中标通知书发出的30天内订立合同。三是政务自助终端、蕉岭县惠民信息平台等资产合计338.22万元未登记入账。

（三）蕉岭县2022至2023年妇幼保健院运行管理情况审计调查

一是部分项目选取供应商未通过集体研究决策。二是“三公”经费核算不规范，存在超预算列支“三公”经费2.02万元、未如实反映公务接待费和公务用车运行维护费等问题。三是部分零星修缮工程未进行政府采购。四是未及时结算药商采购款68.10万元。五是违规收取合同制人员保证金。六是在建工程未及时结转固定资产。七是未按规定使用公务卡结算。八是部分医疗服务收费项目名称与价格目录名称不一致。

四、国有企业审计情况

组织对广东桂岭文旅发展有限公司2020至2022年资产负债损益情况进行了专项审计调查。审计发现的主要问题是：

（一）重大经济事项决策执行情况。一是部分大额度资金支出未经集体研究决策，涉及资金142.89万元。二是部分大额度资金先付款后决策，涉及资金578.93万元。三是16笔超过20万元的重要支出未向上级主管部门申请或报备。四是部分重大经济事项决策未对决策讨论过程进行记录、无表态性发言，部分设备采购决策前调查研究不充分。

（二）资产负债损益情况。一是核算不规范，存在在往来科目中列收列支540.88万元、预借现金未进行账务处理等问题。二是资产管理不规范，存在资产4.27万元未登记入账、盘亏物资2.17万元、观光船和中心书法室闲置等问题。三是拖欠承包款和分红收益，拖欠2022年度蕉岭县扶持村集体经济发展试点项目承包款117万元和各镇投资分红收益207.26万元。四是工资薪酬管理不规范，存在未建立内部工资总额管理制度，公司人员在投资参股公司领取兼职报酬5.79万元，会务协助补助3.32万元未纳入工资绩效方案等问题。五是费用报销不规范，卫生清洁业务外包不规范、部分费用未取得发票且报销手续不完善合计金额8.31万元。六是招待费支出不规范，存在未严格执行宴请清单制度和陪餐人数超标等问题。

（三）经营管理情况。一是应收未收店铺租金及电费10.40万元。二是未及时缴纳房产税和城镇土地使用税48.29万元。三是对外投资经营计划未报县财政局决定。四是投资业务监管不到位，存在未能及时发现投资参股公司费用审批不规范、采购业务不规范以及在合作方已违约的情况下随意变更合同条款等问题。五是由公司经营管理人员承揽部分经济事务且未有效监管，项目虚高造价13.21万元。

五、公共投资项目审计情况

- 组织对蕉岭县惠民小区公共租赁住房F栋建设项目建设情况、广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目（首期五通一平工程及标准厂房）（2023年度）进行了审计。审计发现的主要问题是：

（一）蕉岭县惠民小区公共租赁住房F栋建设项目建设情况审计

一是工程设计未履行项目审批即开展招标，且未准确定性该项目，将工程设计以服务采购项目进行招标。二是招标人未按招标文件及中标人的投标文件订立合同。三是招标文件设置与实际需要不相适应的财务指标作为评审因素。四是部分工程量未按实计算，多计工程造价12.61万元。

- （二）广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目（首期五通一平工程及标准厂房）（2023年度）审计

- 1.工程建设管理方面。一是初步设计概算部分费用计价标准依据不准确，工程概算审核单位在无依据或依据不充分的情况下，提高部分费用的计价标准。二是项目勘察和初步设计招标控制价不准确。三是设计施工总承包合同中工程预付款比例30%与招标文件明确的10%不一致。四是设计施工总承包方未提交履约担保，涉及金额1,694.75万元。五是项目监理单位履行合同不到位，存在现场监理机构配置与中标承诺明显不相符、违反合同约定变更监理机构人员等问题。六是项目施工单位现场管理团队人数及岗位未完全按投标文件约定配置。七是标准厂房未取得施工许可证即开工建设。八是设计施工总承包合同未约定预付工程款的抵扣方式。九是第三方检测监测服务合同内容不完整，存在未显示中标下浮率、未明确应按实结算、未对履约保证金进行约定、未明确采购预算具体金额等问题。

- 2.资金管理使用方面。一是工程勘察费按合同暂定价结算不准确。二是支付不应承担的借款利息344.35万元。

- 六、促进领导干部担当作为和规范权力运行审计情况

组织对县公房中心、县公路事务中心、县镇平中学、县民政局、县教育局、县国有长潭库区林场6个单位共6名领导干部进行了经济责任审计，并对相关下属单位和相关事项进行了延伸。审计结果表明，被审计的领导干部基本能贯彻执行中央和省、市、县的决策部署和方针政策，积极推动我县经济和本单位事业发展。审计发现的主要问题有：

（一）重大经济事项的决策、执行和效果方面

一是有4个单位部分重大经济事项未进行集体研究决策，资金合计219.29万元。二是有4个单位决策不规范，部分项目先实施后决策、维修工程项目未明确决策事项等合计606.52万元。三是决策论证不充分，有1个单位采购需求调研不到位，部分模块和应用闲置未充分发挥作用造成29.20万元资金浪费；1个单位未充分了解政策法规即决策委托第三方对保障性住房租金进行评估，导致评估结果出具1年后仍未发挥作用。四是1个单位重大经济事项决策监管不到位，下属单位存在采购事项和大额资金使用未经集体决策、殡葬用品采购决策内容不完整且违反合同约定造成浪费等问题。

（二）遵守中央八项规定实施细则精神方面

一是违规发放津贴补贴，有7个单位以节假日加班补助、误餐补助、岗位补助等名义违规发放津贴补贴合计8.89万元。二是公务接待不规范，有2个单位存在接待超陪餐人数、超接待次数、接待期间违规报销住宿费等问题。三是“三公”经费核算不规范，6个单位无预算、超预算列支及在其他科目隐匿“三公”经费合计24.94万元，1个单位公务用车未实行单车核算，且车辆出行记录台账登记不完整。

七、审计建议

按照中央和省、市、县决策部署，结合审计反映的情况与问题，建议如下：

（一）坚持稳中求进，强化政策效能发挥。紧紧围绕上级重大决策部署及工作安排，立足地方政府经济发展实际需求，兼顾财政承受能力，优化财政支出结构，合理安排和调度资金，增强政策可持续性，促资金到位、项目落地、政策生效。规范预算管理、增强预算约束力和严肃性，严肃财经纪律，强化过“紧日子”思想，坚持以民生优先为导向，兜牢兜实县级“三保”底线，建立健全管长远、固根本、见长效的县级财力保障机制。

（二）提高资金质效，强化重点领域监管。加强财政资金支持项目的跟踪问效，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机结合，建立健全专项资金管理制度，强化资金分解下达进度管理，有效发挥财政资金绩效。加强部门和单位收入统筹管理，积极盘活各类沉淀资金，增强重点领域财力保障。强化项目招投标和政府采购管理，开展项目库储备前置研究，加快资金拨付，争取形成更多实物工作量。

（三）守牢安全底线，强化权力运行监督。加强地方政府债务管理，坚决遏制违规新增隐性债务，防范化解政府隐性债务风险，跟进地方债务全过程监管，严防挤占挪用。加强国企投资风险管控，依法依规做好国有资产监管，推动国有企业聚焦主责主业，完善公司治理和风险内控机制，督促健全细化“三重一大”决策和执行机制，对违规决策造成重大损失的问题严肃追责、穿透治理。领导干部要自觉接受各方面监督，带头增强法治观念、带头依规依纪依法办事，坚持依法秉公廉洁用权，确保权力始终在法治轨道上运行。

（四）强化标本兼治，推动审计整改落地见效。压紧压实被审计单位主体责任、主管部门监督管理责任、审计部门督促检查责任，坚决彻底抓好整改落实。坚持治标与治本相结合，深入剖析问题背后的体制机制等深层次原因，着力补短板、堵漏洞、强弱项。进一步强化追责问责，对整改不力、屡审屡犯的，要依法依规严肃处理。深化各类监督贯通协同，打通监督“壁垒”，凝聚监督合力，推动审计成果权威高效运用，保障重大决策、重大部署、重大安排落实落地。

对本审计工作报告反映的具体审计情况，县审计局已依法征求了被审计单位意见并出具审计报告、下达了审计决定，报告反映的问题有关单位正在积极整改。下一步，县审计局将加强跟踪督促，县人民政府将按有关规定向县人大常委会报告整改情况。

主任、各位副主任，各位委员，今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受县人大及其常委会监督，推动新时代审计工作高质量发展，为我县奋力打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口和“百千万工程”典型县贡献审计力量！