梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年10月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县岭南院子项目一期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 欧阳胜 |
| 隐患整改 责任人 | 欧阳胜 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、未按规范要求用钢管搭设临边防护栏；2、未按要求佩戴安全帽；3、现场临时用电线路较凌乱。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按照规范要求用钢管搭设临边防护栏；2、按照规范要求佩戴安全帽；3、按要求整改现场临时用电线路。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年10月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2020年10月9日

| 隐患单位名称 | G205国道油坑高速路入口K2561+700左幅 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李 彬 |
| 隐患整改 责任人 | 李 彬 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道油坑高速路入口K2561+700左幅，路树遮挡视线，影响行车行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 要求尽快完善修剪路树，消除安全隐患，确保行车行人安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.2万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年10月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2020年10月9日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县新铺镇辉航机械厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓佛添 |
| 隐患整改 责任人 | 邓佛添 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、未制订企业安全生产各项规章制度；2、企业员工安全生产培训记录不完善，隐患排查台帐记录不规范；3、有2名电焊操作工人未持证上岗；4、现场安全警示标识不足。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按要求制订企业安全生产各项规章制度；2、完善企业员工安全生产培训记录，规范隐患排查台帐记录；3、要求2名电焊操作工人持证上岗；4、增加现场安全警示标识。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为1.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2020年10月30日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7568738