梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年10月8日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县岭南院子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 卢庆成 |
| 隐患整改 责任人 | 卢庆成 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、顶层内架缺少连系杆；2、电箱内部分漏电参数不符合要求；3、电梯井防护不符合要求。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求补充连系杆；2、按施工用电相关规范对电箱内部分漏电参数进行匹配；3、按要求加固电梯井防护。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为5.6万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年10月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐永岭(副县长) |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮             联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                      填表日期：2019年10月8日

| 隐患单位名称 | G205国道K2570—2571+400米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 丘安珍 |
| 隐患整改 责任人 | 丘安珍 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | G205国道K2570—2571+400米，由于车辙，柏油脱落形成坑槽，严重影响行车、行人安全。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为3.5万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年10月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831

梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表

蕉岭县安委办（盖章）                     填表日期：2019年10月8日

| 隐患单位名称 | 蕉岭县林华龙竹木经营部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患单位地址 | 蓝坊镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林华龙 |
| 隐患整改 责任人 | 林华龙 |  | 联系电话 |  |
| 隐患成因 和现状 | 1、锯木车间供电线路，未按规定悬挂；2、部分木材堆垛过高；3、锯木车间未配置灭火器；消防池未配置防护网；4、厂区内缺少安全警示标识。 |  |  |  |
| 隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。 |  |  |  |
| 目前主要 防范措施 | 限期整改 |  |  |  |
| 隐患整 改计划 | 主要措施 | 1、按规定悬挂锯木车间供电线路；2、撤离部分堆垛过高的木材；3、按规定配置锯木车间灭火器；消防池配置防护网；4、厂区内增加安全警示标识。 |  |  |
|  | 整改资金预算 | 约为2.7万元 |  |  |
|  | 完成整改时限 | 预计2019年10月31日前完成 |  |  |
|  | 应急预案制订情况 | 已制订 |  |  |
| 负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建（县委常委） |  |  |  |

说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导签名确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。

政府主要负责人（签名）：              政府分管领导（签名）：

审核人：                     填表人：张燕妮              联系电话：7873831